# 6.2.2. Metodología Análisis Funcional
# 6.2.2.1. Introducción

En este epígrafe se recoge la Propuesta Metodológica para la recopilación de Requisitos Funcionales y la creación del Análisis Funcional que parte de la versión 2.5 y que recoja las nuevas funcionalidades que vayan surgiendo y en especial, las necesarias para la conexión con los sistemas de información de AECID.

# 6.2.2.2. SCRUM y Programación Ágil

Cualquier recopilación metodológica sobre el desarrollo de productos de software, hace hincapié en la importancia y el ahorro que supone una buena recogida y definición de requisitos.

Según CMMI o SPICE, el propósito de estas tareas es gestionar los requisitos de los productos del proyecto y de sus componentes e identificar las inconsistencias entre requisitos, planes del proyecto y productos de trabajo. Para ello proponen asegurarse del correcto entendimiento de los requisitos, la formalización del compromiso de su cumplimiento, la definición de un método para gestionar sus cambios, la definición de un método para mantener su trazabilidad bidireccional y hacer un esfuerzo para identificar inconsistencias entre los requisitos y el propio software.

Teniendo en cuenta esta necesidad, la metodología ágil basada en SCRUM, al igual que para el desarrollo, se sustenta sobre la idea de ciclos cortos y agilidad en los resultado también para la recogida de Requisitos Funcionales y para el proceso que cubre toda la cadena de acciones que permiten convertir una petición de usuario en una funcionalidad integrada, operativa y útil del software. Por tanto, se huye de los documentos muy profundos y amplios previos al desarrollo y se hace hincapié en mostrar resultados pronto.

En otro epígrafe de este mismo documento se desarrolla la línea metodologíca de Desarrollo basada basada en la propuesta SCRUM y en los métodos de programación ágil. A ella se remite al lector para ampliar información sobre esta forma de Desarrollo.

La propuesta presentada en esta Oferta tiene la ventaja de la larga experiencia adquirida durante la realización de todas las fases anteriores de la herramienta y que han conducido hasta GONG2.5 A lo largo de esos más de tres años, la definición inicial de Actores, Requisitos, necesidades Funcionales y No Funcionales ha sido pulida y mejorada y ha conducido a un profundo conocimiento de la casuística.

Apoyándose en esa experiencia, esta Oferta hace una propuesta Metodológica teórica exhaustiva pero muy flexible que podrá - que deberá - ser adaptada a las diferentes situaicones que se produzcan durante la ejecución del proyecto y por eso una metodología ágil tendrá más éxito.

# 6.2.2.3. Descripción General
En las primeras reuniones se establecen, junto al Alcance, los Actores que interactuarán con el Sistema. Con ellos, mediante entrevistas, reuniones y cuestionarios, se recopilan necesidades funcionales de los usuarios. También se pueden realizar propuestas sobre determinados temas, propuestas que serán debatidas en reuniones o mediante el uso de herramientas colaborativas.

Como resultado se obtiene la primera aproximación en forma de Historias de Usuario. De éstas, contextualizándolas, se generan los diferentes Casos de Uso que convenientemente catalogados, darán lugar a lo que en Programación Dirigida por Pruebas suponen los Comportamientos. Finalmente, cuando estos se desarrollan en diferentes escenarios, dan lugar a los Test y éstos dirigen el propio desarrollo y la Programación.

# 6.2.2.3.1 Reuniones y entrevistas iniciales e identificación de Actores
Si los propios Agentes implicados no son capaces de identificar correctamente los Actores en las reuniones iniciales de arranque, será necesario recurrir a las reuniones y entrevistas dirigidas (entrevistas en las que el guión está establecido de antemano aunque exista espacio para variarlo en función del desarrollo de la misma) con los agentes implicados. Estas primeras entrevistas pretenden conocer en profundidad no tanto las funcionalidades necesarias como las personas que puedan darlas a conocer y la forma de interactuar con el Sistema que tendrán (y por eso son dirigidas).

Muchos de ellos ya se encuentran identificados gracias al trabajo realizado y que se está realizando en el proyecto tal y como se muestra en la siguiente tabla. El reto es la catalogación de aquellos que aún no lo están, principalmente teniendo en cuenta los nuevos roles que jueguen la AECID y otras Agencias de Cooperación.

Gracias a la experiencia adquirida y el trabajo realizado en fases anteriores, muchos de estos actores ya están identificados (tal y como se listan a continuación)

Actor	Descripción
Administrador del Sistema	Crea y gestiona las entidades básicas del sistema y autoriza el acceso a la herramienta a los demás usuarios.
Usuario de Proyectos	Gestiona los proyectos tanto en Terreno como en Sede a excepción de los cambios de Estado del WorkFlow, las autorizaciones de acceso dentro del proyecto y algunas otras tareas de importancia crítica.
Usuario de Cuadro de Mando	Utiliza el Cuadro de Mando para generar consultas OLAP y exportar o visualizar los resultados obtenidos.
Gestor de Socios	Crea y gestiona los Socios de la Organización
Moderador o administador de Proyectos	Gestiona los cambios críticos de un proyecto tales como los cambios de estado de Workflow, las autorizaciones de financiadores e implementadores, las de cuentas corrientes o las de usuario.
Administrador Financiero	Gestiona los gastos e ingresos indirectos y los reparte entre cada proyecto poseyendo una visión de conjunto que es única para este perfil.

A estos habrá que añadir perfiles Técnicos y Funcionales de AECID o de otras instituciones o contrapartes. Sin embargo al no estar suficientemente identificados, será en fase de Análisis cuando se complete esta lista.

Una buena forma de no obviar actores y asegurar su correcta identificación, es la triangulación. Para ello, unas segundas entrevistas intentan corroborar los roles deducidos de las primeras pero con otros informantes, aunque en este caso y dado el profundo conocimiento de la casuística que posee todo el equipo que respalda esta propuesta (tanto de técnicos y analistas como de miembros activos de ONG), esta segunda serie pudiera ser innecesaria.

# 6.2.2.3.1 Toma de Requisitos
# A) Entrevistas y Reuniones
Conocidos los Actores, el siguiente paso será la planificación y ejecución de entrevistas y reuniones específicas con cada uno de ellos. En ellas, se intenta conocer la forma de actuar que tendrá cada Actor con el Sistema pero sin entrar en demasiado detalle de las implicaciones ni de los contextos.

Dada la complejidad de casos y la necesidad de intentar adaptarse a la mayor cantidad de ONG posible (que tiene su forma diferente de actuar en muchas ocasiones), se hace necesario consensuar los requisitos funcionales entre varias de ellas. Por eso, en muchas ocasiones (y así se ha hecho hasta ahora) las entrevistas son en grupo, facilitando la discusión inter-ONG e intentando llegar a un consenso adecuado para la mayoría de ellas. Al ser este un proceso muy iterativo, el uso de Herramientas ágiles de Colaboración a las que todos tengan acceso, facilita este intercambio de opinión y la consecución del consenso.

Estas herramientas permiten además almacenar las notas de cada reunión sobre la marcha y en un lugar visible para todo el equipo y para los propios entrevistados de forma inmediata, lo cual proporciona una alta calidad a las conclusiones.

Durante las entrevistas y reuniones los Actores, guiados por los Analistas, verbalizan en lenguaje natural su trabajo y la relación que esperan mantener con el Sistema. Si de ello se desprenden directamente Historias de Usuario (por ejemplo, “Adjuntar una Factura a un Gasto de un Proyecto”), éstas son catalogadas como tales en las Herramienta de Colaboración ante la vista de los propios entrevistados que por tanto pueden matizar y corregir lo recopilado (ver figura)

Si por el contrario, por la vaguedad de las respuestas, la complejidad de la funcionalidad descrita o cualquier otra razón, no es posible o aconsejable escribir directamente las Historias de Usuario (por ejemplo, “Aplicar de las Tasas de Cambio a un Presupuesto de un Proyecto”), además de en el Acta, la funcionalidad objeto de debate podrá quedar recogida en la Lista de Funcionalidades Pendientes.

Con el paso del tiempo, los entrevistados pueden recapacitar sobre lo escrito y encontrar que han olvidado algo que desean añadir o que desean cambiar o matizar o corregir alguna frase. Por tener acceso a las Herramientas de Colaboración, pueden hacer ese cambio sin necesidad de que se encuentre presente nuevamente el Analista lo que confiera mucho dinamismo y agilidad al sistema. El Analista recibe un mensaje automático de que el documento ha sido modificado y eso le alerta sobre el cambio realizado, permitiéndole analizar la calidad del cambio y si es necesario, puede pedir aclaraciones al entrevistado o añadir comentarios sobre el propio documento.

Si la entrevista es muy específica o es de vital importancia no olvidar cumplir algunos puntos, el equipo de Análisis la prepara previamente elaborando un guión o una plantilla que lo asegure. Una vez más, la mejor forma es la creación de un documento en la Herrarmienta de Colaboración que permite recoger de forma habitual los analizado en la reunión pero dirigiendo al entrevistador (ver figura).

# B) Cuestionarios
En un intento de conseguir el consenso inter-ONG comentado más arriba, en algunos casos especialmente complejos o debatidos en los que las entrevistas no están arrojando resultados, se puede cambiar el enfoque y agilizar las respuesta mediante el uso de Cuestionarios.

Normalmente, se elaboran cuando el debate es muy intenso o cuando los Analistas no han logrado extraer respuestas concisas. También se aplican en aquellos casos en que la complejidad de la funcionalidad objeto de análisis es muy alta.

Los Cuestionarios son elaborados por el equipo de Análisis y hacen hincapié en los puntos más oscuros de algún problema funcional. Una vez han sido editados, son publicados en un repositorio específico de la Herramientas de Colaboración lo que permite a cada Actor de cada ONG, AECID u otro agente implicado, contestar las preguntas y ver al mismo tiempo las respuestas de los demás Actores.

Una vez contestados, los Cuestionarios son analizados nuevamente por los Analistas intentando buscar un nexo común entre todas las respuestas de cada Agente. Aquellas preguntas que tienen repuestas de esta naturaleza, son eliminadas del Cuestionario y aquellas que siguen sin lograr consenso, son separadas en preguntas más sencillas (en base a las respuestas recibidas) y se itera nuevamente sobre el documento.

Finalmente, tras uno o varios ciclos de este tipo, se logra elaborar una serie de Historias de Usuarios o directamente de Casos de Uso (si la discusión ha sido muy rica, los Analistas ya tiene suficiente información para ello).

# C) Propuestas
Las Propuestas se aplican cuando un problema funcional es demasiado vago o no se ha llegado a un consenso entre los Actores de cada una de las Organizaciones implicadas mediante ninguno de los métodos anteriores.

Para desbloquear esa situación, el Equipo de Análisis elabora una propuesta que cubra la funcionalidad objeto de análisis. Aunque es obvio que esa propuesta tendrá muchos fallos funcionales, sirve de base para que los Actores vean el problema de forma mucho más concreta y puedan corregir esos fallos y añadir la funcionalidad necesaria.

Una vez elaborada la Propuesta, una serie de entrevistas o de cuestionarios servirán para lograr un consenso y elaborar una serie de Historias de Usuario o de Casos de Uso.

# 6.2.2.3.2 Lista de Funcionalidades Pendientes
Tal y como se dijo anteriormente, la Funcionalidades que no han sido desglosadas en Historias de Usuario por ser muy complejas o por ser todavía muy vagas y continuar en fase de Análisis, se recogen en la Herramienta de Colaboración en el Listado de Funcionalidades Pendientes.

Para cada funcionalidad añadida, se recoge el origen de la propuesta (el entrevistado que la propone), los Actores a los que afecta, las otras Funcionalidades relacionadas, las fechas de alta, etc. Esto garantiza la existencia de un registro pormenorizado tanto para los Usuarios como para los Técnicos que permite y evita que cualquier funcionalidad propuesta quede en el olvido. Aunque en este estado de la funcionalidad se puede hacer una estimación del coste de desarrollo que implica su implementación, el coste real no se conocerá hasta que sea desagregada más allá de sus Casos de Uso.

Al tratarse ésta de una lista ubicada en la Herramienta de Colaboración, se permite que todos los implicados (tanto desarrolladores como usuarios de ONG, analistas, técnicos de Red.es, etc.) conozcan permanentemente el estado de cada Funcionalidad

Establecida la prioridad necesaria, los Analistas elaboran nuevas propuestas, cuestionarios o realizan nuevas entrevistas para recabar la información necesaria que permita que la Funcionalidad evolucione hacia uno o varios Casos de Uso o que sea desechada.

Habitualmente, es en cada Reunión general de Seguimiento (incluye a todo el equipo técnico y a todos las ONG) cuando se decide qué hacer con estas funcionalidades.

# 6.2.2.3.3 Historias de Usuario
Una historia de Usuario es el primer registro escrito de una funcionalidad. Deben tener una o dos líneas narrativas que sin hacer caso del contexto previo ni de las implicaciones posteriores, expresan mediante verbos en presente cierta interacción con el Sistema intentando que se encuentren en primera persona y que le narrador sea el propio usuario.

Por ejemplo, una Historia de Usuario sería esta: “Entro en el Sistema. Listo los Proyectos existentes. Selección un Proyecto. Listo los Gastos. Selecciono uno. Anexo una factura a ese Gasto. Salgo del Sistema”

Una Historia de Usuario puede surgir de una entrevista o de una reunión directamente. Si es así, puede quedar recogida directamente en el Listado de Historias de Usuario de la Herramienta de Colaboración. Sin embargo en algunos casos, es necesario algo de análisis y se requiere más de una entrevista o de diálogo en la Herramienta de Colaboración o incluso puede ser necesario para llegar a ella que se realice una Propuesta antes de poder escribir una Historia.

Las Historias de Usuario de recogen en la Herramienta de Colaboración por lo que todos ellos (los propios usuarios) pueden confirmar o corregir y matizar lo expresado en ellas, tal y como se muestra en la siguiente figura.

# 6.2.2.3.4 Casos de Uso
A partir de las Historias de Usuario, el equipo de Analistas elabora los Casos de Uso. Estos se diferencian de los anteriores en que se detallan más, en que se añade Contexto y en que se elaboran desde el punto de vista del Actor y no del Usuario.

Un Caso de Uso tiene varios párrafos que explican con detalle lo que el Actor hace en el Sistema y las respuestas que provoca en éste. Además, el Caso de Uso tiene en cuenta el contexto. Los Casos de Uso se detallan en tercera persona como un diálogo entre el Sistema y el Actor.

Por ejemplo, una Historia de Usuario como “doy de alta una partida” se convierte en “el Actor da de Alta una Partida. Si la Partida ya existe, el Sistema informa de ello y cancela la operación”

Los Casos de Uso se catalogan en la Herramienta de Colaboración con un identificador único e incluyen un título, la descripción del Caso, los actores implicados, etc. Este sistema permite conocer la evolución y el destino de cada Caso y por tanto de cada Funcionalidad, es decir, permite trazar la vida de cada Funcionalidad, desde que surge como Historia de Usuario o Funcionalidad General hasta que es implementada en una versión de la herramienta o abandonada.

# 6.2.2.3.5 Catálogo de Requisitos
Los Requisitos o Requerimientos son las condiciones generales y de toda índole que debe cumplir una aplicación.

Habitualmente, se agrupan en estos diferentes tipos:

Tipo	Descripción
Funcional	Especifican algo que debe hacer la aplicación, como por ejemplo, la posibilida de generar el presupuesto de un proyecto.
Explotación	Especifican una condición relativa a la explotación del sistema, como por ejemplo, la necesidad de que el sistema esté operativo 24 horas al día.
Seguridad	Especifican una condición de acceso, control de uso o forma de uso, como por ejemplo, la imposibilidad de acceso sin usuario y clave.
Producto	Especifican la necesidad de la generación o creación de un determinado producto, como por ejemplo, la entrega del código fuente.
Instalación	Especifican una condición del proceso de instalación de la aplicación, como por ejemplo, la posibilidad de hacer actualizaciones.
Documentación	Especifican una condición relativa a los documentos de la aplicación, como por ejemplo, la existencia de un Manual de Usuario.
Calidad	Especifican una condición de calidad del Software que éste debe cumplir, como por ejemplo, la existencia de una batería de pruebas integradas satisfechas.
Otros	Especifican una condición de otro tipo no comprendido en los anteriores.

Una de las razones más importante para especficiar los Requisitos es la de poder comprobar a posteriori su cumplimiento completo. Otra no menos importante es la de poder orientar correctamente el desarrollo.

Para ello, a partir de las entrevistas iniciales y de forma consensuada con los actores principales, se elabora un Alcance de Proyecto y un Catálogo de Requisitos o Requerimientos. que recoge de forma ordenada y exhaustiva todos ellos utilizando un sistema de codificación que garantiza que cada uno de ellos tiene un identificador único y por tanto, permita hacer su seguimiento.

Además, el Catálogo de Requisitos se ubica en la herramienta colaborativa para que permanentemente se pueda constratar si cualquier avance en el proyecto incumple alguno de los Requisitos.

En el caso de un proyecto que parte de cero, a partir del Catálogo de Requisitos se elaboran los Casos de Uso y los Diseños técnicos contrastando que todos ellos satisfacen los requerimientos.

En este proyecto y dado que se parte un Sistema ya existente, existe el inconveniente de que se hace necesario validar que los Requisitos son cumplidos por el software ya existente y en caso contrario estudiar la forma de modificación que hará que lo cumpla, antes de iniciar nuevos desarrollos. Pero por otro lado, existe la enorme ventaja de que dicha Matriz de Requsitios generales ya está en gran medida construida y asumida tanto en el software como en el proceso de trabajo normal.

En metodologías menos ágiles, este es el documento fundamental que permite dar un software por entregado y cerrado cuando todas las partes están de acuerdo en que los requisitos están todos cumplidos. Sin embargo, en metodologías más ágiles como la que propone esta Oferta, en las que los procesos iterativos son permanentes, la Matriz de Requisitos sirve de marco general y por ello los Requisitos han también de ser generales. La necesaria concreción se logra mediante otros mecanismos, ya descritos en el capítulo de Metodología de Desarrollo y en el punto Funcionalidades Pendientes (ut supra 6.2.2.3.2 Funcionalidades Pendientes).

# 6.2.2.3.6 Trazabilidad

Permitir que cualquier persona conozca en todo momento qué funcionalidad ha sido incluida en qué versión (y por tanto en qué fecha) o cuáles son los planes para incluirla, queda asegurado con la mayor transparencia y eficacia en esta forma de trabajo gracias a las herramientas colaborativas en las que se basa esta Oferta y que han sido explicada ampliamente en el epígrafe sobre Metodología adonde se remite al lector interesado (cfr. Metodología de Desarrollo).

# 6.2.2.3.7 Comportamientos, Escenarios y Pruebas

El Desarrollo Orientado a Comportamiento (BDD) forma parte del proceso de Análisis. Esta metodología se especifica en más detalle en el epígrafe “”Metodologías de desarrollo”, pero es necesario describir en este apartado los dos conceptos que se necesitan para el análisis. Estos conceptos son:

1. Comportamientos: funcionalidades descritas a través de las historias de usuario
2. Escenarios: detalle de dichas funcionalidades.

En un primer paso, las “Historias de Usuario” (que después se convierten en “Casos de Uso”) son transforman en Comportamientos, base de la metodologia BDD. Es decir, una “Historia de Usuario” define un “comportamiento” que ya supone la descripcion de un “test”. Para cada comportamiento se definen su objetivo, quien la utiliza, y cómo lo hace, es decir, una frase para cada funcionalidad, contestando a las preguntas:
1. “¿Quién?”,
2. “¿Qué quiere?” y “¿Para qué?”,
3. “¿Cómo?”.

En el segundo paso se describen los escenarios. Aquí se está en el nivel del Test Driven Planing (ver “Metodologia de desarrollo”). Los escenarios son un detalle de la funcionalidad o comportamiento (un comportamiento supone 1 ó N escenarios). Cada escenario es una manera de usar la funcionalidad (podríamos decir sus métodos) y para él se describen 3 pasos fundamentales:

1. “Given” (dado), la situación de partida.
2. “When” (si), la acción que llevo al cabo.
3. “Then” (entonces), las consecuencias esperadas.

A partir de aquí, existe un proceso de detallado de los escenarios que supone creación de nuevas pruebas y que finalmente guían el desarrollo de la funcionalidad. Pero estos procesos pertenecen ya al ámbito del Diseño por lo que no se describen aquí.

En esta fase de análisis, tanto los comportamientos como los escenarios, sirven para:

1. Hacer un análisis con un formato estandarizado y ágil
2. Ayudar a la comunicación con los usuarios. Ambos son entendidos por el usuario y ayudan a la participación de éste en el desarrollo.
3. Guiar el desarrollo de las pruebas y guiar, por lo tanto, el desarrollo general de la aplicación.

# 6.2.2.4. Herramientas Utilizadas

Para dar soporte a esta metodología de análisis, son fundamentales las herramientas colaborativas y en especial de la Wiki en la que se almacenan los resultados de las reuniones y entrevistas, las propuestas del equipo técnico y los cuestionarios y sus respuestas, las Historias de Usuarios, el Catálogo de Requerimientos y el listado de Casos de Usoy del Sistema de Tickets.

Estas herramientas están ampliamente descritas en el epígrafe 6.2.6 adonde se remite al lector.

# 6.2.2.5. Productos
Mediante la aplicación de esta propuesta de metodología, el equipo de trabajo genera una serie de productos que serán utilizados posteriormente en el diseño y desarrollo y otros que permitan conocer el proceso que ha llevado a estas decisiones.

Tal y como se comenta en el epígrafe de Documentación, la programación ágil se basa, entre otras cosas, en la comunicación fluida y en el uso intensivo de repositorios electrónicos para almacenar la documentación. Por eso, estos productos quedarán almacenados en estos repositorios, sujetos por tanto al control de versiones y a la auditoría de cambios que ofrece éstos, pudiendo utilizarse los mecanismos explicados en dicho epígrafe para generarlos de forma semiautomática en papel.

Aunque a continuación se listan los productos generados, aquellos que son documentos aparecen explicados en mayor detalle en el epígrafe de Documentación.

Producto	Descripción	Creación y Modificación
Acta de Reunión o de Entrevista	Guarda un registro de las reuniones mantenidas (incluyendo las entrevistas) y de los acuerdos alcanzados en ellas.	En cada entrevista o reunión
Guión de Reunión	Guarda un registro de los puntos o preguntas importantes que es necesario cubrir enuna entrevisa o reunión. Se usa el mismo soporte que el Acta (es decir, el Acta se rellena sobre el Guión)	En cada entrevista o reunión especial.
Catálogo de Actores	Cataloga todos los Actores identificados	Al dar de alta un Actor. Se actualiza poco aunque se puede dar de alta nuevos actores durante todo el desarrollo.
Catalogo de Historias de Usuario	Cataloga todas las HIstorias de Usuario narradas por los Usuarios Entrevistados. Sirve para elaborar los Casos de Uso	Al dar de alta una Historia. Se actualiza bastante al principio y muy poco después. Se dan de alta durante todo el desarrollo.
Catálogo de Casos de Uso	Cataloga de forma ordenada y detallada todos los Casos de Uso existentes para cada Actor	Al dar de alta cada Caso de Uso. Se actualiza bastante al principio y poco después. Se dan de alta durante todo el desarrollo..
Análisis Funcional	Recoge todos los requisitos funcionales a partir de los Casos de Uso y de los Requisitos Globales ( o de negocio) .	Tras la primera catalogación de todos los Casos de Uso y de todos los requisitos restantes. Se actualiza con cada actualización de los Casos de Uso y si cambian los Requisitos Globales.
Informes específicos	Recogen información sobre un tema específico relativo a una faceta funcional o a la actividad de un Actor que explica o añade contexto a uno o más casos de uso	Durante o tras las entrevistas o los análisis de los Casos de Uso
Listado de Funcionalidades Pendientes	Recoge las Fucionalidades que no han sido todavía convertidas en Casos de Uso pero ya son conocidas como Funcionalidades que se desa incorporar a la aplicación y están en fase de debate o ulterior análisis.	Durante o tras las entrevistas y reuniones. Se elimnan tras la catalogación en Casos de Uso o tras su implmentación.
Catálogo de Requisitos	Recoge los Requisitos Generales (de toda índole: funcionales, de seguridad, de explotación, de documentación, etc.) que debe cumplir al software final	Tras las entrevistas iniciales. Se modifica muy poco.
Cuestionarios	Recoge preguntas y respuestas sobre casos o grupos de casos de uso concretos o sobre funcionalidades sobre las que hay incetidumbre o discrepancias entre las ONG	Bajo demanda
Propuestas	Recoge propuestas funcionales hechas por los analistas y no por las ONG cuando se trata algún problema muy vago o ambiguo. Sirven de punto de partida para debates posteriores	Bajo demanda